文件须知前附表

| 响应文件份数 | 纸质文件：正本一份，副本二份 |
| --- | --- |
| 签字及盖章要求 | 按“响应文件格式”中指定的位置和要求签字及盖章 |
|  | 供应商代表出席开标会： 采购人及所有供应商的法定代表人或其授权代表参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表应当按时参加开标会，并在采购人按开标程序进行点名时，现场向采购人提交以下证明资料，以证明其出席。未提交以下资料的，其响应文件将被拒收。 （1）法定代表人参加的，应提交法定代表人身份证明原件、本人身份证原件； （2）授权代表参加的应提交法定代表人授权书原件、本人身份证原件。 |
|  | 1、供应商应提供响应文件正本一份和副本二份。每份响应文件须采用Ａ４纸印刷（图表页可例外），并分别采用胶装形式装订成册，编制目录和页码，正、副本应装于同一密封袋内。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。 2、 响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由供应商的法定代表人响应文件上签字及盖章），并盖单位章。授权代表签字的，须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表签字确认。响应文件的副本可以是正本的复印件。 - 3、 在谈判过程中，应谈判小组要求而递交的补充或修改响应文件，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其正式授权的代表签字。 |
| 响应文件的 密封和标记 | 响应文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。 |

# 第一章 用户需求书

项目内容及技术需求

甲方（采购人）提供条件：

- 甲方负责向乙方提供无人机作业区域、项目期限、起降点经纬度坐标、外业任务量及相关指标参数。

- 2.确定最佳作业、调机时间和作业区作业顺序。如作业顺序有变，应在原定调机时间前2天通知乙方，以便乙方做相应安排。

3.协调乙方在作业区开展无人机作业有关事宜。

4.及时开展无人机作业质量跟踪检查和督查，并及时将检查调查结果通报乙方，以便不断提高作业质量。

5.负责申请飞行区域空域。

6.本项目施工作业共计6万亩，每亩单价2.3元。

主要技术要求：

在2021年9月15日—2021年10月22日期间，完成区域内无人机作业及内业任务。

当天影像数据采集任务完成后，调查成果应在3天内提交甲方。其中，普查成果提交材料包括疑似枯死木（含变色木）坐标点及图表信息；核查成果提交材料包括优于2cm的枯死树多视角照片和近距离枯死树视频资料（清晰度4k，格式rmvb）。

因其它不可抗拒原因（如空域申请受限，天气状况持续不佳等）导致的项目延期，甲乙双方不承担相关责任。如甲方的作业任务在上述区域基础上临时增加，应事先通知乙方。乙方应按照本合同约定继续执行，因此额外产生的作业费用遵从本合同收费规定。

需要提交以下工作成果：

1.疑似松材线虫病树木位置数据：提取出的疑似发生松材线虫病树木中心位置坐标列表清单（EXL格式），主要字段有序号、县、乡、村、经度、纬度等。坐标位置与实际准确坐标水平定位精度不超过1.2m，以便甲方后期检查。

2.普查成果资料：每架次航线设计数据；每架次航飞过程的POS信息；每架次航空摄影相片单片；优于10cm的每架次拼接处理完的正射影像图（GEOTIFF格式）；每架次变色立木分布图（JPEG格式，比例尺大于1：10000）；以及甲方后期外业核查时所需的相关数据（向导图等）。

3.核查成果资料：优于2cm的枯死树多视角照片；近距离枯死树视频资料（清晰度4k）；甲方外业核查时所需的相关数据（向导图等）。

4.本次合同的工作总结报告。主要包括组织与实施，分区作业计划及人员安排，影像数据获取与处理，疑似树木信息提取，结果分析结论与讨论等内容。

# 第二章 评审方法

附表 1：资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 合格条件 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照） | 有效原件，且将原件扫描件附在响应文件中 |  |
| 2 | 申请人信用良好，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、 中 国 政 府 采 购 网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，若供应商存在不良记录（包含：失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单），则不允许参加本项目采购活动 | 供应商需提供相关证明材料。 |  |
| 3 | 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二规定的承诺书 | 格式自拟，加盖供应商公章、法定代表人签字并盖章；有效原件，且将原件扫描件附在相性文件中，否则为不合格。 |  |
| 4 | 法定代表人证明或法定代表人授权委托书 | 是否符合招标文件要求 |  |
| 结论：是否通过资格审查 |  |  |  |
| 签字 |  |  |  |

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 供应商的投标报价不得超过采购预算，且报价唯一。 |  |
| 2 | 响应文件签署 | 是否符合招标文件要求 |  |
| 3 | 服务周期 | 是否符合招标文件要求 |  |
| 4 | 质量标准 | 是否符合招标文件要求 |  |
| 5 | 招标有效期 | 是否符合招标文件要求 |  |
| 6 | 响应文件技术部分是否符合招标文件规定的实质性要求 | 是否符合招标文件要求 |  |
| 7 | 响应文件的其他方面是否符合招标文件规定的实质性要求 | 是否符合招标文件要求 |  |
| 结论（是否通过） |  |  |  |

附表2：符合性审查表

通过资格审查则进入符合性审查。不满足“符合性审查响应对照表”其中一项的，由投标小组审查不予通过，合格的响应文件将进入下一步评审。

附表 3：综合评分标准评分表

| 项目 | 描述 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分10分 | 以所有有效最终报价的最低价为基准价。最终报价等于基准价得10分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×价格权值（10%）×100 |  | 10分 |
| 技术部分90分 | 飞行监测方案 | 无人机飞行路线设计思路明确、无人机配备完善、数量充足，能够保证本项目及时、优质、优量、飞行安全和效果保障措施合理的，得 16-24 分； 无人机飞行路线、无人机配备完善、飞行安全和效果保障措施等基本表述的，得 8-16分； 无人机飞行路线、无人机配备完善、飞行安全和效果保障措施表述模糊，但满足文件要求的，得0-8分。 | 24分 |
|  | 质量保证措施 | 质量、安全保障措施指定科学合理，充分保证质量和安全，得 10-15分；质量、安全保障措施指定教科学合理，充分保证质量和安全，得5-10分；质量、安全保障措施一般，基本保证质量和安全得，0-5分。 | 15分 |
|  | 突发事件应急处置方案 | 应急和突发事件处理措施完善、科学合理，得10-15分；应急和突发事件处理措施较完善、较合理，得5-10 分；应急和突发事件处理措施一般、基本满足需要，得 0-5分。 | 15分 |
|  | 服务承诺 | 售后服承诺明确，保障措施完善、有力，响应时间短，得5-10分；售后服承诺一般，保障措施一般，响应时间长，得0-5分， | 10分 |
|  | 空域协调方案 | 空域协调能力强5-8分，空域协调能力较强3-5分，空域协调能力一般0-3分，未提供本项不得分； | 8分 |
|  | 企业业绩 | 投标人自公司成立至今承接的同类项目(有害生物监测或防治类项目)，每项得 2 分，最高得8分。 | 8分 |
|  | 企业综合实力 | - 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得 2.5分；具有ISO14001环境管理体系认证证书的，得 2.5分； - 具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得2.5分。 - 具有五星售后服务认证证书的，得2.5分。 - 须提供原件扫描件，未提供本项不得分； | 10分 |

备注：

1、证明材料（扫描件）附在响应文件中，招标公司对提供的证书、文件等真实性负责。

2、在评审过程中，招标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，招标小组应当将其作为无效处理。

3、评审报告、确定成交候选人

3.1评审报告

评审小组完成评审后，应当提出书面评审报告以备留存，并抄送有关行政监督部门备案。评审报告应当由全体招标小组成员签字。

3.2评审小组应遵照以下原则推荐成交候选人：

3.2.1 评审小组按总得分由高至低的顺序，推荐排名前三名的供应商为成交候选人。如出现得分并列第一名的情况，则报价低的供应商排序在前；如报价也一样，技术标打分高的供应商排序在前。

3.2.2 如果评审小组根据本办法的规定，否决不合格响应文件或者界定为无效响应文件后，有效供应商不足三家时，此次招标失败。

3.2.3 递交响应文件的供应商数量少于三个时，采购人应当依法重新进行招标。

3.2.4 确定成交供应商，经采购人授权评审小组可确定排名第一的成交候选人为成交供应商。采购人根据评审小组确认的评审结果，在邢台市林业局内部网站公告，并向成交供应商发出成交通知书。

# 第三章 响应文件格式

（项目名称 )

投标响应文件

投 标 供 应 商 ：        （ 公 章 ）

法 定 代 表 人 ：     （印 鉴 或 签 字 ）

日 期 ：    年    月 日

目   录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、投标报价汇总表

五、资质证明文件

六、技术文件

七、供应商认为需要补充的其它文件或资料

一、投标函

致： （采购人名称） ：

我们收到贵方    项目招标文件（编号：   ），经详细研究，我们决定参加该项目招标。并授权下述代表人     （姓名、职务），全权代表我单位提交招标文件响应书。同时宣布愿意遵守下列条款：

1、承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供服务。磋商报价：大写     元，小写：     元，

质量标准：     ，服务周期：     。

2、愿意按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规履行自己的责任和义务。

3、如果我们招标文件响应书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

- （1）我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

- （2）我们认为你们有权拒绝任何严重不响应招标文件的招标文件响应书。

- （3）我们同意按照招标文件规定，交纳磋商保证金。遵守各项规定。

（4）我方的招标文件响应书在开标后 天内有效。

- （5）除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本招标文件响应书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

- （6）所有有关本招标文件响应书的函电，请按下列地址联系：

供 应 商 ： ( 盖 章 )

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

单 位 地 址 ：               邮 政 编 码 ：

电 话 ： 传 真 ：

日 期 ： 年 月 日

- 二、 法定代表人身份证明书（格式自拟）

- 三、法定代表人授权委托书（格式自拟）

四、报价汇总表（格式自拟）

五、资质证明文件（资格审查表格式自拟）

六、技术文件 招标公司自行填写必须包含但不仅限于以下内容：

- 1.飞行监测方案

2.质量保证措施

3.突发事件应急处置方案

- 4.服务承诺

- 5.投入设备

- 6.企业业绩

- 7.企业综合实力

附表：

竞争性磋商最终报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务周期 |  |
| 质量标准 |  |
| 报价小写（元）： |  |
| 报价大写（元）： |  |
| 其他说明 |  |

供应商名称：（公章）                  法定代表人或其授权委托人（签字）：

年    月    日

说明：最终报价对总价进行调整时，单价按相应比例下浮，单价下浮后服务质量不得变更。

注： 最终报价不得超过首次报价。

- 供应商认为需要补充的其它文件或资料